DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA Z BADAŃ

oraz

PROGRAM PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH

elewacji zewnętrznej oraz wnętrza kościoła p.w. Św. Marcina w Chotowie

Nazwa obiektu: kościół parafialny p.w. Św. Marcina w Chotowie

Adres obiektu: Chotów 82, 98 – 345 Mokrsko

Czas powstania: 1616 - 1624

Właściciel: Parafia Rzym. – Kat. P.w. Św. Marcina w Chotowie Chotów 82, 98 – 345 Mokrsko

Nr. Rej. Zab.: 934 z 30.12.1967

Opr.: Konserwator Dzieł Sztuki mgr Maria Góralczyk Częstochowa, lipiec 2019

SPIS TREŚCI                                            strony

- OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU                                          3

- SPRAWOZDANIE Z PRAC ODKRYWKOWO-BADAWCZYCH     7

  - PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH                                          7

  - HISTORIA OBIEKTU                                                                 7

  - OPIS WYKONANYCH BADAŃ                                               10

- PODSUMOWANIE PRAC BADAWCZYCH                                      46

- STAN ZACHOWANIA                                                                         53

- WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE                            56

- PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE         60

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  do przebiegu prac badawczych i stanu zachowania

Opracowanie zrealizowane w oparciu o zamówienie: Parafia Rzym.-Kat. p.w.

Św. Marcina w Chotowie, adres: Chotów 82, 98 – 345 Mokrsko

- OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU

Kościół parafialny p.w. Św. Marcina w Chotowie leży na terenie gminy Mokrsko, w powiecie wieluńskim, w województwie łódzkim. Należy do zespołu świątyń dekorowanych ornamentalną stiukaturą sklepienną charakterystyczną dla wielkopolskich późnorenesansowych dekoracji powstałych w 1 – szej tercji XVII wieku, w geograficznym regionie Niżu Polskiego. Wzniesiony został w latach 1616 – 1624 staraniem proboszcza ks. Grzegorza Manickiego. Konsekracji kościoła dokonał 13 kwietnia 1625 r. biskup Adam Goski (Górski). Parafia św. Idziego Opata istniała już na początku XIV wieku. Według Liber Beneficiorum Jana Łaskiego z 1521 r. był tu drewniany kościół, a do parafii należały wsie Chotów, Kurów, Słupsko i Turów. Pierwotna świątynia spłonęła jednak w pożarze.

Kościół w Chotowie to świątynia murowana z kamienia i cegły na planie prostokąta zamknięta wielobocznym prezbiterium od strony wschodniej, od strony zachodniej trójkondygnacyjną, kwadratową wieżą dobudowaną w 1660 r. zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią wykonanym z blachy ocynkowanej, z kryciem w tzw. łuskę. Wieża posiada okna o ostrych łukach . W najniższej jej  kondygnacji znajduje się kruchta. W narożach ściany nawy głównej znajdują się podwójne przypory. Pomiędzy przyporami mieszczą się półkoliste okna, które niegdyś były okrągłe. Powiększono je do wspomnianego kształtu na przełomie XIX i XX w.  Po obu stronach nawy znajdują się płytkie, prostokątne ryzality, którym od wewnątrz odpowiadają wnęki półkoliście sklepione. Od strony północy znajduje się zakrystia dobudowana w końcu XVIII w. zakończona pulpitowym dachem. Kościół kryty jest dachem dwuspadowym, który nad prezbiterium przechodzi w trzypasmowy. Początkowo świątynia posiadała dach wykonany z gontu, lecz w 1900 r. na jego miejsce założono blachę cynkową .

Wnętrze kościoła jest jednoprzęsłowe z arkadą tęczową oddzielającą prezbiterium od nawy,  kryte sklepieniem kolebkowym z lunetami, w zakrystii sklepienie kolebkowo – krzyżowe. Na kolebkowym sklepieniu nawy i prezbiterium znajduje się późnorenesansowa dekoracja sztukatorska (stiukowa) w typie kalisko-lubelskim, o osnowie kratowo-kasetowej. Listwowe dekoracje sztukatorskie tworzone (w przeciwieństwie do tradycyjnych stiuków) z odlewów z zaprawy murarskiej z dodatkiem silnych środków wiążących. Tworzy je pas z kwiatami o trójlistnych, dzwonkowatych kielichach pośrodku oraz z boku kimation joński zakończony płaskim obramieniem.  Na zakończeniach pasów znajdują się po dwie lub trzy stiukowe główki aniołków. Wyposażenie świątyni jest neobarokowe. Na przełomie XIX i XX w. na miejsce głównego ołtarza renesansowego z XVII w. wstawiono nowy. Wówczas sprawiono również ambonę i kamienną chrzcielnicę. Ołtarz zdobi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, na zasuwach obrazy: św. Marcin, św. Walenty,w górnej jego części umieszczono Pietę  (wcześniej owalny obraz św. Rocha), oraz dwa aniołki. W pobliżu ołtarza, po jego bokach, stoją dwie duże rzeźby św. Piotra (z lewej) i św. Pawła. Na ścianach prezbiterium wyeksponowane są olejne obrazy. Jeden przedstawia patrona parafii św. Idziego Opata, a drugi Matkę Bożą Bolesną stojącą pod krzyżem. Na ścianie, pod łukiem tęczowym zawieszony jest krucyfiks z 1 poł. XVII w., który pierwotnie znajdował się na belce tęczowej, usuniętej ok. 1900 r., naprzeciwko od strony północnej znajduje się ambona. W oknach prezbiterium umieszczone są dwa powojenne witraże z przedstawieniami patronów kościoła: św. Marcin i św. Idzi.

W 1945 roku istniały dwa ołtarze boczne opisane w kronice przez ks. Z. Zaborskiego na str. 12: Na bokach łuku tęczowego w nawie umieszczone są dwa boczne ołtarze. Są one stałe, u nastawy niekompletne, z mensą drewnianą, wspartą na murze, noszą na sobie cechy stylu baroku, pochodzą prawdopodobnie z XVIII w. Ołtarz po stronie lekcji ma obraz św. Idziego, po stronie ewangelii – matki Boskiej Bolesnej.

Z opisu w/w autora wynika, że na przełomie XVII i XVIII w. we wnętrzu kościoła istniało pięć ołtarzy: w prezbiterium trzy, w nawie głównej dwa. Ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, od 1837 r. z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ołtarz w prezbiterium z prawej strony z obrazem olejnym św. Rocha, od poł. XVIII w. z obrazem olejnym na płótnie św. Jana Nepomucena. Po przeciwnej stronie ołtarz z obrazem św. Barbary. W nawie po prawej stronie ołtarz z obrazem św. Piotra Apostoła do 2 poł. XVIII w., do pocz. XIX w. z obrazem św. Marcina,  od pocz. XIX w. do poł. XIX w. z obrazem św. Walentego, ok. 1878 r. z obrazem św. Marcina, do końca XIX w. z obrazem św. Idziego (dar ks. Prasiowskiego). W nawie po prawej stronie ołtarz bracki Matki Boskiej Bolesnej, wcześniej z figurą Matki Boskiej Bolesnej zastąpioną w 1885 r. obrazem olejnym Matki Boskiej stojącej pod krzyżem malowanym w Warszawie przez Aleksandrę Podkońską. Z ołtarza tego została usunięta Pieta umieszczona we wnęce muru przy chórze. Z biegiem czasu liczba ołtarzy została zredukowana do czterech, a w 2 poł. XIX w. do trzech. Ilość trzech ołtarzy figurowała jeszcze w drewnianym kościele i początkowo, według aktu konsekracyjnego, w murowanym.

Do czasów autora kroniki zachowały się drewniane tablice z żelaznymi, kutymi zacheuszkami (XVII lub XVIII w.), w 1843 r. zachowało się 10, do 1939 r. zachowały się 4. Zachowała się również zdemontowana ambona, chrzcielnica, części ołtarz renesansowego, w tym Pieta, oraz figura Chrystusa Ukrzyżowanego z belki tęczowej.

Poniżej widoczne ilustracje archiwalne zamieszczone w kronice parafialnej Chotowa.

- SPRAWOZDANIE Z PRAC ODKRYWKOWO-BADAWCZYCH

Zakres opracowania:

- ustalenie stratygrafii nawarstwień tynków i malatur w obszarze: wewnątrz kościoła nawa i prezbiterium, na zewnątrz kościoła gzyms i ściany;

- w celu rozpoznania stratygrafii warstw malarskich i tynków na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zabytkowego kościoła, oceny wartości zabytkowej warstw malarskich oraz oceny stanu zachowania. Podsumowaniem prac badawczych będzie opracowanie Programu Prac Konserwatorskich i Budowlanych dla kościoła parafialnego p.w. Św. Marcina w Chotowie.

Metoda badań:

- Kwerenda materiałów archiwalnych,

- Badania odkrywkowe w wytypowanych obszarach.

  - PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

Prace przy obiekcie poprzedziła kwerenda materiałów archiwalnych oraz źródeł pisanych. Zwraca uwagę fakt, że nie zachowały się źródła ogólnie dostępne dotyczące budynku kościoła i jego remontów.

W związku z tym podstawowe informacje pozyskano z opracowań wymienionych w źródłach oraz badań in situ na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych kościoła oraz sklepienia z dekoracją sztukatorską.

Wykonano odkrywki pasowe i miejscowo poszerzone, płaszczyznowe w celu wstępnego rozpoznania kompozycji.

  - HISTORIA OBIEKTU

KALENDARIUM

1616-1624 r. – budowa murowanego kościoła parafialnego p.w. Św. Marcina w Chotowie;

1631 r. – umieszczenie dwóch dzwonów w wieży kościoła;

1646 r. – nadmurowanie kościoła na wysokość ok. 3 metrów;

1660 r. – do kościoła dobudowana została od strony zachodniej wieża;

Koniec XVIII w. (1786 r.) – dobudowanie przedsionka do zakrystii od strony północnej;

Przełom XIX i XX w. – powiększenie owalnych okien do obecnie istniejących w kształcie prostokąta zamkniętego półkoliście, wymiana renesansowego ołtarza głównego na nowy, kamiennej chrzcielnicy, wybudowanie ambony w miejsce starej z 1654 r.;

2 poł. XIX w. – wymiana posadzki z cegły w zakrystii na podłogę z desek w nawiązaniu do reszty kościoła oraz dodanie wąskiego pasa betonowego pod ołtarzem głównym;

1900 r. – wymiana dachu pokrytego gontem na blachę cynkową, usunięcie drewnianej wieżyczki pośrodku dachu kościoła;

Ok. 1900 r. – usunięcie belki tęczowej;

Po 1945 r. – umieszczenie witraży w oknach prezbiterium;

Od kwiecień 1949 r. do maj 1950 r., kronika parafii str. 30 – odnowienie dwóch krzyży przez B. Rutkowskiego; namalowanie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, umieszczenie obok ołtarza głównego obrazu Matki Boskiej Bolesnej autorstwa W. Barańskiego, Częstochowa – kopia oryginału z 1885 r. umieszczonego na plebanii; konserwacja obrazów: św. Roch, św. Idzi, portret fundatora  ks. Maniciusa, obrazy Męki Pańskiej, rzeźb: Chrystus Ukrzyżowany z belki tęczowej, Pieta przez artystę malarza Witolda Jańczaka z Krakowa;

1954 r. – wykonanie posadzki betonowej w prezbiterium:  pod ołtarzem głównym do absydy, przekonstruowanie ołtarza głównego, umieszczenie rzeźby Pieta w miejsce obrazu św. Roch, wymiana XIX wiecznych ołtarzy bocznych na nowe we wnękach nisz;.

13 sierień – 14 wrzesień 1957 r. – wymiana tynków we wnętrzu kościoła, pokrycie ścian nowym tynkiem;

1958 r. – wymiana drewnianej podłogi we wnętrzu kościoła;

1958 r. – odnowienie sztukaterii w prezbiterium;

1958 r. – prace przy przestrzeni użytkowej wokół ołtarz głównego: wymiana podłogi drewnianej na klepkę betonową, wykonanie balustrady;

1958 r. -  pokrycie dachu kościoła blachą żelazną ocynkowaną, naprawa rynien;

1958 r. – elektryfikacja kościoła;

1959 r. – remont organów;

1960 r. – wykonanie boazerii wokół wewnętrznych ścian kościoła, odnowienie ołtarza głównego i ambony;

1986 r. – otynkowanie elewacji zewnętrznej białym cementem, pomalowanie wnętrza kościoła farbą emulsyjną (wykonał Wlazły Czesław, Praszka);

2000 r. –odkucie wszystkich starych tynków zewnętrznych przez parafian,

odkrycie i zrekonstruowanie sgraffitowego fryzu, przeprowadzenie prac

tynkarskich na elewacji zewnętrznej (biały cement) przez ekipę murarską

Ryszarda Kostrawy z Bolesławca;

2009 r. – odwodnienie kościoła: wykonanie opaski drenażowej;

2010 r. – wykonanie nowej instalacji elektrycznej, usunięcie wcześniejszych warstw tynków i powłok malarskich do wysokości

ok. 1,5 m we wnętrzu oraz wykonanie nowych narzutów tynkarskich;

2011 r. – malowanie elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła;

Źródła:      Ciekliński Z., Zabytki ziemi wieluńskiej, Łódź 1963;

- Hohensee-Ciszewska H., Wolff B., Powiat wieluński [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce: województwo łódzkie, pod red. J. Łozińskiego, t. II , z. 12;

- Olejnik T., Wieluń i okolice, Łódź 1980;

- Ruszkowski A., Sieradz i okolice, Sieradz 2000;

- Kronika Parafii Chotów od roku 1945 zaprowadzona przez ks. Zygmunta Zborowskiego (1945-1952), kontynuowana do czerwca 2011 roku

  - OPIS WYKONANYCH BADAŃ

Fot.1. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, ściana północna. Celem odkrywek było stwierdzenie, czy na ścianie i sklepieniu występują wcześniejsze warstwy. Zaznaczone miejsca badań.

Fot.2. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka stratygraficzna na sklepieniu z dekoracją stiukową. Stwierdzono obecność 23 warstw technologicznych (włącznie z podłożem), które tworzą 7 faz chronologicznych. Stratygrafia nawarstwień przedstawiona w Tab. 1 str.

Fot.3. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka stratygraficzna z widocznym zasięgiem występowania oryginalnego tynku i warstwy malarskiej. Warstwy pierwotne zachowane wokół listew stiukowych.

Fot.4. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka stratygraficzna na ścianie. Stwierdzono obecność 5  warstw technologicznych (włącznie z tynkiem), które tworzą  3 fazy chronologiczne od V (błękit) do VII.

Fot.5. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka na listwie stiukowej. Odsłonięto zachowaną polichromię w kolorze szarym należącą do V fazy chronologicznej.

Fot.6. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka na sklepieniu z dekoracją sztukatorską. Odlewy aplikowano do podłoża pokrytego zaprawą wapienno piaskową w szarym odcieniu , kruchą, z cząsteczkami wapna i dużymi cząsteczkami węgla drzewnego. Obecność węgla z całą pewnością pozwala datować tynk na VII wiek.

Fot.7. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka na listwie sztukatorskiej. Odlew z finezyjnym, głębokim reliefem zniekształconym przez późniejsze warstwy farb i pobiał. Pierwsza, krucha  warstwa leżąca na oryginale w kolorze złocisto ugrowym występuje w grubej warstwie, zwłaszcza w zagłębieniach.

Fot.8. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odsłonięcie najstarszej zachowanej warstwy z główki aniołka. Wykonana jest z odlewu gipsowego w V fazie chronologicznej (1957,58 r.).

Fot.9. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odlew gipsowy aplikowany do podłoża w miejscu połączenia został wypełniony zaprawą wapienno piaskową w odcieniu ugrowym z dużymi cząsteczkami wapna (1957,58 r).

Fot.10. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, ściana północna prezbiterium z zaznaczonymi, niektórymi miejscami badań.

Fot.11. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, ściana północna prezbiterium z zaznaczonymi miejscami badań.

Fot.12,13. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka na łuku tęczowym. Na wtórnym tynku w ciepłym odcieniu występują trzy ostatnie powłoki malarskie. Brak wcześniejszych warstw.

Fot. 13

Fot.14. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka na ścianie z zachowanym wtórnym tynkiem i trzema ostatnimi powłokami malarskimi.

Fot.15. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, miejsce wykonania badań na ścianie i listwie sztukatorskiej.

Fot.16. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka stratygraficzna na ścianie i listwie sztukatorskiej. Zachowany oryginalny odlew i tynk wapienno piaskowy pokryty warstwą wtórnego tynku i trzema powłokami malarskimi z faz chronologicznych od V do VII.

Fot.17. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka stratygraficzna na ramie okiennej. Stwierdzono obecność sześciu warstw technologicznych i chronologicznych. Pierwszą stanowi drewno(XVIII w.).

Fot.18. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, ściana południowo wschodnia prezbiterium z zaznaczonymi miejscami badań.

Fot.19

Fot.19,20. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka na glifie okiennym. Na wtórnym tynku w ciepłym odcieniu występują trzy ostatnie powłoki malarskie. Brak wcześniejszych warstw.

Fot.21. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka na główce aniołka. Zachowany oryginalny odlew z warstwą malarską,  podkreślone szczegóły: oczy, rumieńce, korale, skrzydła (ok. poł.XVII w.).

Fot.22,23. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka na listwie sztukatorskiej. Oryginalny odlew z głębokim reliefem pokrywa pobiała z szarym modelunkiem światłocieniowym. Listwy wzdłuż krawędzi podkreślone na ścianie jasnoszarym obramieniem (ok. poł.XVII w.).

Fot.23

Fot.24. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka na ścianie południowej. Na wtórnym tynku w ciepłym odcieniu występują trzy ostatnie powłoki malarskie. Brak wcześniejszych warstw.

Fot.25. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, miejsce odkrywki na styku światła glifu półkolistej wnęki obok arkady tęczowej i ściany południowej.

Fot.26. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywka. Na wątku kamiennym widoczny wtórny tynk z pobiałą (1957,58 r.) i trzy ostatnie powłoki farb. Brak wcześniejszych warstw.

Fot.27. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, widok sklepienia nawy i wadliwe uzupełnienia tras kablowych pod instalację elektryczną na ścianie zachodniej.

Fot.28-31. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, odkrywki na ścianie północnej chóru muzycznego. Fragment polichromii z 1 poł. XX w. należącej do IV fazy chronologicznej.

Fot.29

Fot.30

Fot.31

Fot.32. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, elewacja zachodnia. Ściany kościoła pokryte warstwą zanieczyszczeń biologicznych oraz zabrudzeniami powierzchniowymi. Spękania tynku, zwłaszcza na elewacji zachodniej wieży.

Fot.33. kościół par. p.w. św. Marcina w Chotowie, elewacja zachodnia wieży. Zanieczyszczenia i zabrudzenia oraz siatka spękań tynku odwzorowująca wątek kamienny.

Fot.34. kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, ściana północna wieży. Skutki przemiany luźnych zanieczyszczeń w zwarte, czarne nawarstwienia.

Fot.35. kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, ściana zachodnia nawy. Zanieczyszczenia, zabrudzenia i spękania tynku.

Fot.36. kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, elewacja południowa kościoła.

Fot.37. kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, południowa ściana wieży z wejściem na chór muzyczny. Zabrudzenia spowodowane brakiem oraz złym odprowadzeniem wody opadowej.

Fot.38. kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, ściana zachodnia ze schodami wejściowymi  na chór muzyczny. Zniszczenia stopni schodów i sąsiadującej z nimi ściany.

Fot.39. kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, erozja cegły spowodowana brakiem wzmocnienia wątku i niewłaściwym fugowaniem przed zabiegiem potynkowania cementowego.

Fot.40,41. kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, obluzowane i spękane fragmenty tynku w partii przyziemia spowodowane utratą właściwości mechanicznych wątku pokrytego silnymi zaprawami cementowymi.

Fot.41

Fot.42. kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, skutki spływającej na ściany wody z pokrycia przypór.

Fot. 43. kościół św. Marcina w Chotowie, zabrudzenia spowodowane złym odprowadzeniem wody opadowej z uszkodzonych daszków przypór.

Fot. 44. Kościół św. Marcina w Chotowie, prowizoryczne ustawienie właściwego kąta nachylenia rynny przy użyciu kamieni.

Fot. 45. Kościół św. Marcina w Chotowie, zabrudzenia i spękania górnej części zachodniej ściany z wejściem do zakrystii.

Fot. 46. Kościół św. Marcina w Chotowie, spękania tynku w obrębie przemurowanego otworu drzwiowego wejścia do zakrystii.

Fot. 47. Kościół św. Marcina w Chotowie, koncentracja zniszczeń w partii przyziemia.

Fot. 48. Kościół św. Marcina w Chotowie, porażenie mikrobiologiczne w partiach zawilgoconych.

Fot. 49. Kościół św. Marcina w Chotowie, zabrudzenia i porosty glonów spowodowane nieszczelnością rynien spustowych.

Fot. 50. Kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, zanieczyszczenia ptasimi odchodami na ścianie południowej.

Fot. 51. Kościół św. Marcina w Chotowie, uszczelnienie powierzchni ścian przez czarne, zwarte nawarstwienia od strony południowo zachodniej.

Fot. 52. Kościół p.w. św. Marcina w Chotowie, zniszczenia w partii przyziemia spowodowane złym odprowadzeniem wody z pokrycia dachówką.

Fot. 53. Kościół św. Marcina w Chotowie, niewłaściwe uzupełnienia cementowe w partii przyziemia.

Fot. 54. Kościół św. Marcina w Chotowie, zniszczenia spotęgowane w dolnych partiach budowli

Fot. 55. Kościół św. Marcina w Chotowie, partia przyziemia na elewacji wschodniej z zabrudzeniami wodą rozpryskową, powłoka farby rozwarstwiona, odpadająca i łuszcząca się.

Fot. 56. Kościół św. Marcina w Chotowie, elewacja wschodnia, miejsce wykonanych badań.

Fot. 57. Kościół św. Marcina w Chotowie, uszkodzony narożnik gzymsu, badania stratygraficzne wykonane na gzymsie od strony wschodniej.

Fot. 58. Kościół św. Marcina w Chotowie, badania wykazały obecność 5 warstw technologicznych i trzech faz chronologicznych na górnym profilu gzymsu drewnianego.

Fot. 59. Kościół św. Marcina w Chotowie, dolna część gzymsu ciągniętego z zaprawy na profilu z cegły. Widoczny wtórny narzut tynkarski na śladowo zachowanym tynku oryginalnym.

Fot. 60. Kościół św. Marcina w Chotowie, badania wykazały obecność 5 warstw technologicznych i trzech faz chronologicznych na dolnym profilu gzymsu ciągniętego z zaprawy na profilu z młotkowanej cegły.

Fot. 61. Kościół św. Marcina w Chotowie, ściana elewacji północnej. Zachowany tynk z II fazy chronologicznej (XVIII-XIX w.) pokryty współczesnym tynkiem z białego cementu z IV fazy chronologicznej.

Fot. 62. Kościół św. Marcina w Chotowie, miejsce badań na gzymsie elewacji południowej.

Fot. 63,64. Kościół św. Marcina w Chotowie, badania wykonane na gzymsie elewacji południowej. Tynk wapienno piaskowy pokrywa biała farba wapienna (II faza chronologiczna) oraz gruba warstwa współczesnego tynku z białego cementu (IV faza chronol.), następnie farba emulsyjna (V faza chronol.).

Fot. 64.

Fot. 65. Rekonstrukcja sztukatorskiego fryzu z kimationem jońskim (w literaturze sgraffitowego) należąca do IV fazy chronologicznej.

Fot. 66. Kościół św. Marcina w Chotowie, ściana elewacji południowej. Zachowany tynk z II fazy chronologicznej (XVIII-XIX w.) pokryty współczesnym tynkiem z białego cementu z IV fazy chronologicznej.

Fot. 67. Kościół św. Marcina w Chotowie, elewacje zewnętrzna z odpadającą powłoką farby.

Fot. 68-72. Kościół św. Marcina w Chotowie, zniszczenia partii przyziemia: osłabienie właściwości mechanicznych podłoża, niewłaściwe fugi, rozwój mikroflory, spękania i obluzowania tynku, niewłaściwe naprawy cementowe.

Fot. 69

Fot. 70

Fot. 71

Fot. 72

- PODSUMOWANIE PRAC BADAWCZYCH

WNĘTRZE KOŚCIOŁA

ŚCIANY

SKLEPIENIE

A – pola sklepienne

B – dekoracje sztukatorskie

Układ nawarstwień w murowanym kościele p.w. św. Marcina w Chotowie jest złożony. W celu właściwego rozpoznania odkrytych w trakcie badań konserwatorskich kolejnych nawarstwień i podporządkowania ich właściwym fazom chronologicznym sporządzono tabelę.

W celu ustalenia oryginalnych warstw malarskich na sklepieniu, ścianach, sztukaterii wykonano odkrywki i badania stratygraficzne udokumentowane fotografiami.

Badaniami sondażowymi objęto ściany wnętrza kościoła w prezbiterium, nawie i na chórze muzycznym; sklepienie i ściany w prezbiterium; glify okienne w prezbiterium; ściany i sklepienie na chórze muzycznym; sztukaterię – listwowe dekoracje sztukatorskie oraz uskrzydlone główki aniołków w prezbiterium i nawie. Przeanalizowano również wątki muru kamienno - ceglanego w całym wnętrzu.

Przebadano również elewację zewnętrzną kościoła: profilowany gzyms oraz ściany od strony wschodniej, północnej i południowej.

W wyniku analizy stratygraficznej ustalono kolejność występowania faz chronologicznych i warstw technologicznych dla całego obiektu. (fot. 2,4,6,7,8,16,21,58,60,63)

Wątek kamienno ceglany jest  niejednorodny, przemurowany w partiach przyokiennych i uzupełniany w miejscach powstałych wcześniej zniszczeń. (fot. 69,70)

Mur pokrywa ciemny szaro ugrowy tynk wapienno-piaskowy (ok. poł. XVII w.) o grubości od 3 -5 cm, z dużą zawartością kruszywa - piasku szklarskiego i widocznymi gołym okiem grudkami wapna o średnicy do kilku centymetrów oraz cząsteczkami węgla drzewnego.  Charakterystyczną ciemnoszarą barwię nadaje wapienno-piaskowej zaprawie duża ilość węgla drzewnego. Spoiny kamienia posiadają inny odcień wynikający z dodatku gliny (?). (fot. 2,3,6,7,16,22,23) Miejscowo oryginalna zaprawa zachowała się jedynie w partiach połączeń muru i dekoracji sztukatorskiej. (fot.2,6,16,22,23)

Pierwsza oryginalna malatura ścian i sklepienia leżąca bezpośrednio na tynku wykonana została w technice wapiennej na pobiale w chłodnym odcieniu różowo szarym . Pozostałości tej warstwy zachowały się na sklepieniu (fot.2,22)  i ścianie w prezbiterium (fot.21). Śladów oryginału nie stwierdzono na chórze. Przypuszczalnie dekoracja malarska wnętrza kościoła stanowiła jednobarwną całość, z delikatnym wyróżnieniem kolorystycznym elementów architektonicznych, a tym samym podkreślenia  podziału ścian na bardziej nasycone walorowo w porównaniu z jaśniejszymi i chłodniejszymi polami sklepiennymi.  Profile dekorujące szwy sklepienne podkreśla szary pas iluzjonistycznie wydobywający światłocień . (fot.22)  Oryginalna warstwa zachowana śladowo jest cienka, przetarta, i miesza się z kolorem późniejszej malatury barwnej zachowanej w podobnym stanie. Na odsłoniętej powierzchni trudno wprowadzić linię podziału obu warstw.

Dopełnieniem wystroju była dekoracja sztukatorska.

Rozmieszczone na podniebiu kartusze i rozety na obecnym etapie nie zostały objęte badaniami, należy je rozszerzyć podczas ewentualnych, późniejszych prac we wnętrzu kościoła. Z całą pewnością nawiązują do opracowania barwnego listew dekoracyjnych, które zostały przebadane w niższych partiach sklepienia.

Listwowe dekoracje oraz uskrzydlone główki aniołków zostały odlane w formach przypuszczalnie drewnianych lub glinianych i aplikowane do muru pokrytego tynkiem – w odspojonych fragmentach stwierdzono pod spodem obecność tynku pokrywającego podłoże murowane. Odlewy zostały wykonane w zaprawie murarskiej w kolorze ugrowym. Zaprawa zawdzięcza swa barwę użytym wypełniaczom. (fot. 6,7,16,21,22,23)

Po naklejeniu do podłoża i wypełnieniu połączeń powierzchnie pokryto cienką warstwą pobiały i opracowano estetycznie bądź przez polerowanie powierzchni i nasycenie klejem, bądź też przez położenie cienkiej warstwy farby w rozbielonym kolorze zaprawy, pociemnioną szarością we wgłębieniach i w końcowym etapie nadano delikatny połysk charakterystyczny dla sztablatur. Wykonanie badań mikrochemicznych pozwoli dokładnie określić technikę wykonania sztukaterii.  Na uskrzydlonych główkach aniołków podkreślone są detale: oczy, skrzydła, rumieńce, korale malowane w kolorach złotego ugru, szarości, czerwieni. (fot.7,16,21,22,23)

Oryginalna warstwa malarska w trakcie prac remontowych została w większości usunięta .

Drugą chronologicznie fazę a szóstą warstwę technologiczną (XVIII w.) na sklepieniu i ścianach stanowi farba wapienna w kolorze zbliżonym do wcześniejszej w cieplejszym odcieniu. Dekoracja sztukatorska została zdecydowanie ocieplona kolorem złocistego ugru. W zagłębieniach reliefu farba położona jest w grubej warstwie pozbawionej spoiwa, z łatwością można ją usunąć mechanicznie. Na badanych powierzchniach nie stwierdzono napraw tynku. Warstwa malarska zachowała się fragmentarycznie i miesza się z wcześniejszą malaturą barwną.(fot.6,7,21,22)

Trzecią chronologicznie fazę , piątą warstwę technologiczną (XIX w.) na ścianach obok dekoracji sztukatorskiej stanowi tynk  barwy piaskowo szarej występujący lokalnie, odspojony od tynku oryginalnego. Na połączeniach tynków występują szczeliny, opracowanie powierzchni nie jest dostosowane do poziomu oryginału. Być może były to doraźne naprawy w miejscach największych uszkodzeń. Na pobiale wapiennej wykonano kolejną malaturę barwną w odcieniach chłodnego różu na sklepieniu  i ścianach. (fot. 2,6,7,21,22). Dekoracja sztukatorska naśladowała wcześniejszą z niewielką zmianą kolorystyczną ugru.

Czwartą chronologicznie fazę, czwartą warstwę technologiczną (1 poł.XX w.) pierwszą leżącą bezpośrednio na wcześniejszej warstwie malarskiej jest malatura na sklepieniu w odcieniach zielono błękitnym i żółtym , w partii cokołowej na chórze w odcieniu szaro zielonym z czarnym konturem wokół listwowych dekoracji sztukatorskich. Historyczne tynki i powłoki malarskie na ścianach nawy i prezbiterium nie zachowały się. (fot.2,3,6,7,28,29,30,31, ilustracje wnętrza kościoła zamieszczone w kronice parafialnej autorstwa Z. Zaborskiego)

Piątą chronologicznie fazę, trzecią warstwę technologiczną (1957,58 r.) stanowi warstwa tynku wapienno piaskowego w ciepłym kolorze ugrowym z dużymi cząsteczkami wapna i wypełniaczem z drobnych wiór. W tym czasie radykalnie usunięto wszystkie tynki na ścianach prezbiterium i nawy oraz w glifach okiennych zapewne z powodu ich złego stanu zachowania. Odnowiono sztukaterię w prezbiterium oraz główki aniołków w nawie wykonując gipsowe odlewy dopracowane ręcznie. Rozwarstwienia na granicy listew i podłoża uzupełniono gruba warstwą tynku. Tynki pokryto pobiałką i pomalowano pola sklepienne i dekorację sztukatorską w kolorze ciepło szarym, ściany w kolorze błękitnym farba klejową (?). (fot.2,4,5,7,8,9,12,13,14,16,20,24,26)

Szóstą chronologicznie fazą, drugą warstwą technologiczną ( 1986 r.) jest farba emulsyjna w kolorze jasnobłękitnym na polach sklepiennych, białym na dekoracji sztukatorskiej oraz rozbielonym ugrowo czerwonym na ścianach.

Siódma chronologicznie faza, pierwsza technologicznie (2011 r.) wiąże się z usunięciem boazerii i wymianą tynku na współczesny tynk wapienno cementowy do wysokości ok. 1,5 m w nawie i prezbiterium oraz uzupełnieniami tras kablowych w związku z modernizacją instalacji elektrycznej. Pola sklepienne zostały pomalowane farbą emulsyjną w kolorze błękitnym, ściany w kolorze kremowym, dekoracja sztukatorska w kolorze białym.

ELEWACJE ZEWNĘTRZNE

- profil gzymsu ciągnięty na podłożu drewnianym

- profil gzymsu ciągnięty na podłożu ceglanym

- dekoracja sztukatorska z motywem kimationu jońskiego

Badaniami sondażowymi objęto ściany wszystkich elewacji i detal architektoniczny (gzyms wieńczący, glify okienne i drzwiowe). Odkrywki na ścianach pokrytych tynkiem wykonano na  ścianie wschodniej, ścianie północnej i południowej oraz wykonano badania stratygraficzne na gzymsie od strony wschodniej i południowej.

Ceglany wątek muru pokrywa tynk z białego cementu oraz naprawy złożone z różnych nowożytnych tynków wapienno- piaskowych z dodatkiem cementu oraz cementowe pokrywające fragmentarycznie zachowane historyczne warstwy tynków wapienno piaskowych . Tynki pochodzą zasadniczo z czterech faz chronologicznych od I do IV (fot.58,59,60,63,64). W partii przyziemia obecne są  bardzo liczne wtórne uzupełnienia, łaty i zatarcia występujące w przypadkowej kolejności, które należy zaliczyć do szóstej fazy chronologicznej (fot.38,48,53,69,72). Tynki różnicują się zarówno w obrębie poszczególnych części budowli (aneksów), jak i ścian. Grubość tynków mieści się w przedziale od  1 do 4 cm. Poszczególne tynki historyczne zawierają wypełniacze o różnym stopniu uziarnienia od jednego do kilkunastu milimetrów (drobnych rozmiarów piasek szklarski lub otoczaki powyżej 2 mm), śladowo miazgę drzewną i włókna organiczne. W spoinach kamienia materiał z charakterystycznymi dla wczesnych tynków dużymi, o średnicy do 3 cm, cząstkami wapna pojawia się na głębokości powyżej 3-4 cm.

Pierwszą chronologicznie fazę stanowi historyczny tynk wapienno piaskowy (XVII w.) w kolorze piaskowo szarym z dużymi cząsteczkami wapna, miazgi drzewnej i włókien organicznych. Występuje na powierzchniach objętych badaniami: gzymsie nad dekoracją sztukatorską fryzu od strony wschodniej. (fot.56,57,58,59,60) Część gzymsu koronującego ( górne profile ) wykonano z drewna. Drewno pokrywa bardzo cienka warstwa roztartej zaprawy wapienno piaskowej z dużą ilością wapna oraz warstwa szarej farby. (fot.58) Pozostałą część gzymsu wykonana jest ręcznie, ciągniona w zaprawie wapienno-piaskowej z szablonu na konstrukcji z młotkowanej cegły. Pokryta jest również szarą farbą na pobiale wapiennej. (fot. 59,60)

Drugą chronologicznie fazę stanowi tynk wapienno piaskowy ugrowy, porowaty, z dużymi cząsteczkami wapna i włókien organicznych (XVIII-XIX w.). Zachował się głównie na części gzymsu ciągniętego z zaprawy na konstrukcji ceglanej. Pokrywa go biała farba wapienna, która pojawia się również bezpośrednio na szarej polichromii. Należy wysnuć wniosek, że część gzymsu drewnianego nie została pokryta drugą warstwą tynku. (fot.58,59,60,63,64)

Ten sam tynk występuje również na ścianach elewacji północnej i południowej, lecz polichromia barwna nie zachowała się.(fot.61,66)

Trzecią i czwartą chronologicznie fazę  stanowi tynk z białego cementu wykonany w roku 1986 i 2000. W 2000 r. odtworzono fryz zdobiony kimationem jońskim. W literaturze określany jako sgraffitowy, jest raczej dekoracją sztukatorską ciągniętą „z ręki”, charakterystyczną dla elementów zdobiących elewacje zewnętrze późnorenesansowych budowli.(42,57,63,65)

Piątą fazą chronologiczną jest biała farba emulsyjna, którą pomalowano elewacje kościoła w 2010 r.

Szóstą fazę chronologiczną stanowią liczne naprawy cementowe i wapienno cementowe wykonane w ostatnich latach (2013-2019) w partii przyziemia.

Fazy chronologiczne i podporządkowane warstwy technologiczne zestawione są w tabeli.

- STAN ZACHOWANIA

WNĘTRZE KOŚCIOŁA

Oryginalna polichromia we wnętrzu kościoła zachowała się w niewielkim stopniu. Na dużych powierzchniach ścian, szczególne w partii przyziemia nastąpiły rozległe zniszczenia na skutek dużej wilgotności murów. Każdorazowo podczas remontów wnętrza warstwy malarskie usuwano wraz z tynkiem, który uzupełniano wtórnymi zaprawami i wyrównywano zatarciami.

Współcześnie kamienno ceglany wątek muru pokrywają zasadniczo cztery warstwy tynku w kolejności od najstarszego szaro ugrowego XVII wiecznego tynku wapienno-piaskowego  z widocznymi dużymi cząstkami wapna i węgla drzewnego poprzez późniejszy tynk  XIX  wieczny również barwy piaskowo szarej do tynków XX wiecznych w kolorze ugrowym i szaro-kremowym.  Grubość historycznych tynków mieści się w przedziale od 3 do 4 cm, tynków współczesnych do 2 cm. Tynki historyczne zachowały się w 20 %, tynki współczesne w 90 %. Zachowane są w dobrym stanie.

Powierzchnie ścian w większości zostały pozbawione historycznych tynków. W większości zostały zastąpione tynkami współczesnymi. Oryginalne warstwy zachowały się fragmentarycznie jedynie w miejscach sąsiadujących z dekoracją sztukatorską. Przypuszczalnie podczas kolejnych odnowień w obawie przed uszkodzeniem sztablatur zabieg usuwania osłabionych warstw potraktowano z większą ostrożnością.

Wątpliwość budzi niestaranne opracowanie współczesnych uzupełnień tras kablowych pod instalację elektryczną, nie dostosowane do poziomu otoczenia.

Listwy dekoracyjne pokryte wtórnymi tynkami, zatarciami i grubymi warstwami farb i pobiał zostały pozbawione pierwotnego reliefu formy rzeźbiarskiej. Dotyczy to również zachowanych oryginalnych uskrzydlonych główek anielskich. Odlewy odspajają się od podłoża a powstałe szczeliny maskują wtórne pobiały i farby. Położone są w bardzo grubych warstwach co spowodowało zatracenie głębokiego reliefu. Rekonstrukcje elementów sztukatorskich nie zachowują charakteru oryginalnych opracowań rzeźbiarskich poprzez nowoczesną formę i brak analizy ikonograficznej (pola herbowe)  zakłócają odbiór estetyczny całości. Pierwsza faza chronologiczna, najcenniejsza, zachowana jest w najgorszym stanie. Druga w nieco zróżnicowanej kolorystyce powtarza pierwszą. Obie warstwy są przetarte i osypują się. Wiele informacji dostarczają ilustracje ks. Z. Zaborskiego ukazujące wygląd wystroju wnętrza kościoła z czwartej fazy, jednak budzi wątpliwość zróżnicowanie kolorystyczne  pól sklepiennych między lunetami i lunet oraz podłuczy wnęk. Nasycenie walorowe wydaje się przekłamane w porównaniu z wykonanymi badaniami.

W obecnym stanie nie jest możliwe określenie zasięgu występowania kolejnych warstw chronologicznych w wyższych partiach sklepienia, a przebadanie tych powierzchni dostarczy więcej wiedzy.

ELEWACJE ZEWNĘTRZE

Kościół wielokrotnie przechodził odnowy, remonty pokrycia dachowego oraz przekształcenia otworów okiennych. Zmiany bryły budowli są częściowo  widoczne na zewnątrz w późnorenesansowym murze. Poza partiami oryginalnymi i barokowymi związanymi z przebudową występują liczne wtórne uzupełnienia, w tym pochodzące głównie z XX wieku.

Stan zachowania zabytkowej substancji jest miejscami zły.

Spoiny w wątku wypełnione są wtórnie zaprawą wapienno-piaskową wzmacnianą cementem bądź samą zaprawą cementową. W otoczeniu uzupełnień cementowych obserwuje się koncentrację zniszczeń. Szczególnie w dolnych partiach murów zauważalne jest osłabienie struktury muru skutkujące rozsadzaniem i pękaniem materiału, odpadaniem kilkucentymetrowych okruchów i podatnością na uszkodzenia mechaniczne. Zlokalizowano także partie murów pozbawionych wypełnień w spoinach. Spoiny wtórnie wypełnione  zaprawą właściwą dla współczesnych powłok tynkarskich przestały spełniać w stanie obecnym właściwe im funkcje.

(fot.47,48,53,69,70,72)

Wnikanie wód opadowych i przyspieszony rozwój mikroflory nasiliły procesy niszczące prowadzące do osłabienia wątku, obluzowania cegieł oraz w konsekwencji ich fragmentarycznego i częściowego wypadania. Potynkowanie cementowe wstrzymujące naturalne procesy wymiany wilgotności i temperatury, brak wzmocnienia strukturalnego wątku przed zabiegiem potynkowania przyspieszyło i pogłębiło procesy erozji. Pod utwardzoną powierzchnią znajduje się kruchy, osypujący materiał.(fot.39) Następstwa tego procesu widoczne są w części przyziemia ze spękaną i obluzowaną warstwą tynku .(fot.40,41) Zanieczyszczenia i uszkodzenia rynien spowalniają odprowadzenie wód opadowych i przyspieszają degradację otaczającego materiału.(fot.49)

Porosty i mchy zlokalizowane w licznych miejscach osłabionych i utraconych wypełnień spoin. Porażenie mikrobiologiczne intensywne w partiach zawilgoconych, narażonych na stałe zamakanie, osłoniętych od wiatru, z rozwiniętą postacią paprotników i porostów z rodziny listkowatych i krzaczkowatych.(fot.48,68,69,70,72)

Wokół całej budowli w partii cokołu stwierdzono trwale utrzymujące się zawilgocenie i zanieczyszczenia biologiczne spowodowane dodatkowym oddziaływaniem wód rozpryskowych. Następstwa tego niekorzystnego zjawiska szczególnie widoczne są na całej długości cokołu zwłaszcza elewacji wschodniej, narożniku dobudowanej zakrystii od strony północnej oraz schodów zewnętrznych prowadzących na chór od strony zachodniej.(fot.38,47,55,56,38)

Ściany pokryte warstwą zanieczyszczeń biologicznych oraz zabrudzeniami powierzchniowymi. Zasięg i intensywność zanieczyszczeń zróżnicowana. Kurz, sadze i pyły zalegają ze szczególna intensywnością na ścianach zachodnich i północnych. Woda opadowa i kondensacyjna mając swobodny dostęp zawilgacając i odsychając przyspiesza konsolidację osadzających się sadzy i kurzu oraz pyłów naturalnych nanoszonych przez wiatr. Widoczne skutki przemiany luźnych zanieczyszczeń w zwarte, czarne nawarstwienia o dużej sile adhezji. Konsekwencją tego procesu jest miejscowe uszczelnianie powierzchni co skutkuje osłabieniem substancji. Intensywność i zasięg zachodzących procesów dodatkowo spotęgowane w dolnych partiach  budowli na skutek oddziaływania wody i zanieczyszczeń spłukiwanych z górnych elewacji. Skutki zabrudzeń widoczne również w miejscach spływającej na ściany wody z pokryć przypór, uszkodzonych pokryć dachówką, ze stopni schodów, otworów okiennych pozbawionych lub zbyt mało wysuniętych parapetów, nieszczelności rynien spustowych.(fot.32,33,34,36,37,42,43,49,51,52,54)

Zwłaszcza na ścianach od strony południowej widoczne zanieczyszczenia ptasimi odchodami świadczące o gnieżdżeniu się ptaków w górnych partiach elewacji.(fot.50)

Ponadto powierzchnia lica w zróżnicowanym stopniu pokryta jest siatką spękań tynku odwzorowującą kształt wątku kamiennego co świadczy o niewłaściwym doborze sposobu i materiału użytego do wypełnienia fug.(33,34,35,46,52,71)

Ogólny stan zachowania powłoki malarskiej jest zły.

Tynk pokrywa lokalnie spękana, rozwarstwiona, złuszczona i odpadająca płatami powłoka farb związanych w warstwą wierzchnią narzutu Warstwa malarska w partiach górnych (np.  kondygnacje wieży) silnie przetarta, zachowana w postaci zabrudzonych powierzchni. Reszta wypłowiała i brudna. Powłoka malarska została wykonana w niewłaściwych technikach, przypuszczalnie przy użyciu farby emulsyjnej zewnętrznej.(fot.55,67,71)

- WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

WNĘTRZE KOŚCIOŁA

Kościół p.w. św. Marcina w Chotowie wybudowany w latach 1616 – 1624, później wielokrotnie remontowany, należy do zespołu świątyń późnorenesansowych z zachowanym oryginalnym układem przestrzennym, dekorowany ornamentalną stiukturą sklepienną charakterystyczną dla późnorenesansowych dekoracji z 1 – szej tercji XVII wieku.

Pierwsza, najstarsza polichromia (I faza chron.) zachowała się na dekoracji sztukatorskiej i w miejscach bezpośrednio sąsiadujących z dekoracją, głównie na polach sklepiennych. Zrealizowana jest z użyciem tynku wapienno piaskowego w ciemnym odcieniu szaro ugrowym (na polach sklepienia i ścianach) oraz zaprawy murarskiej w cieplejszym, ugrowym odcieniu (odlewy dekoracji sztukatorskiej) pokrytych pobiałą wapienną. Ustalenia dotyczące kolorystyki ścian, sklepienia i dekoracji sztukatorskiej sformułowano na podstawie badań przeprowadzonych w miejscach hipotetycznie najlepszego stanu zachowania warstw

chronologicznych tj. na sklepieniu i górnych partiach ścian. Odsłonięte ślady można ocenić jako wystarczające dla powzięcia wniosków dotyczących pierwotnego wystroju kolorystycznego wnętrza. Pochodząca z XVII wieku i podtrzymana w XVIII wieku, jednorodna kolorystycznie dekoracja wnętrza świątyni była subtelną kompozycją kolorystyczną operująca odcieniami różowo ugrowych malatur i ciepłych szarości podkreślających bogactwo formy rzeźbiarskiej i architekturę ścian jedynie walorami światłocieniowymi. Urozmaicona jest w detalach – uskrzydlone główki aniołków  – czerwienią, ugrem i ciemną szarością.

Namalowana jest farbami wapiennymi w chłodnym odcieniu różowo szarym – ściany oraz jaśniejszym odcieniu tego samego koloru – pola sklepienne. Ciepły kolor dekoracji sztukatorskiej jest wypadkową ugrowej zaprawy murarskiej z białą, połyskliwą, laserunkową warstwą wierzchnią modelowaną w cieniach szarością i podkreśloną szarym obramieniem imitującym cień z jednej strony dekoracji listwowej . Detale na główkach : oczy, skrzydła, rumieńce, korale malowane w kolorach złotego ugru, szarości i czerwieni.

Należy ją uznać za najcenniejszą i podlegającą bezwzględnej ochronie i konserwacji. Polichromia poza badanym obszarem może znajdować się również w innych miejscach, które należy zbadać przed przystąpieniem do realizacji planowanych prac.

Obecne badania miały na celu rozpoznanie stratygrafii warstw malarskich na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zabytkowego kościoła, oceny wartości zabytkowej warstw malarskich oraz oceny stanu zachowania. Określenie zasięgu występowania tej warstwy nie było możliwe na tym etapie badań. Dlatego wnioskuje się wykonanie badań uzupełniających już przed realizacją prac przy możliwym lepszym dostępie do każdej partii ścian i sklepienia.

Z pozostałych aranżacji wnętrza uzasadnione jest również odsłonięcie i ekspozycja polichromii udokumentowanej na ilustracjach ks. Z. Zaborskiego z IV fazy chronologicznej. Z pewnością będzie to najlepiej zachowana powłoka barwna nie pozbawiona walorów artystycznych.

Pozostałe nawarstwienia od V do VII nie posiadają wartości artystycznej ani nie są istotne dla historii obiektu i wnioskuje się ich usunięcie. Ponadto są to największej grubości warstwy zatracające relief formy rzeźbiarskiej na elementach sztukatorskich a użycie farb emulsyjnych blokuje dyfuzyjność gazów i wilgoci z otoczenia.

W przypadku pozostawienia warstw z IV fazy warstwy starsze, odsłonięte w trakcie badań czy istniejące w naturalnych odkrywkach należy zabezpieczyć przed podjęciem dalszych prac. Elementy sztukatorskie grożące odspojeniem od podłoża należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zniszczeniem.

W przewidywanych pracach remontowych należy zachować szczególną ostrożność i obrać optymalnie bezpieczna metodę oczyszczania sklepienia i sztukaterii z wtórnych nawarstwień dla uzyskania możliwie dokładnego obrazu zachowania oryginalnych zapraw i malatur. Prace te powinny być objęte nadzorem konserwatorskim.

Zaleca się również usunięcie wadliwych rekonstrukcji rzeźbiarskich i wykonie nowych w nawiązaniu do oryginału.

Do kolorystycznej aranżacji wnętrza zaleca się zastosowanie farb odwracalnych np. KEIM INNOTOP. Proponowany kolor do aranżacji ścian w większości pokrytych nowożytnymi tynkami i powłokami malarskimi – 50007 Keim Historisch z laserunkami w odcieniach różu i szarości farbą zolowo-krzemianową KEIM Restauro Lasur.

ELEWACJE ZEWNĘTRZNE

Proponowany zakres prac zakłada przeprowadzenie wszelkich czynności mających na celu oczyszczenie substancji zabytkowej, uzupełnienie ubytków, ograniczenie przyczyn zachodzących procesów oraz zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami oddziaływania środowiska.

Usunięcie zanieczyszczeń i zabrudzeń z elewacji.

Oczyszczenie całej powierzchni z zanieczyszczeń biologicznych.

Naprawę rys na elewacjach.

Odsłonięcie wątku ceglano kamiennego w miejscach odspojeń i osłabionej przyczepności tynku.

Ocena głębokości i zasięgu zmian w strukturze muru i dostosowanie do niego zakres prac (ewentualne rekonstrukcje wątku).

W oparciu o wyniki rozpoznania wykonanie miejscowych zabiegów strukturalnego wzmocnienia w partiach zagrożonych.

Wykonanie zabiegów biobójczych.

Usunięcie powłok farb z powierzchni tynku.

Inwentaryzację ubytków i uszkodzeń w partii cegieł i elementów kamienia.

Inwentaryzację ubytków wypełnień spoin.

Usunięcie uzupełnień wtórnych zniszczonych, niewłaściwych i obcych, zagrażających kondycji substancji zabytkowej.

Wykonanie uzupełnień i rekonstrukcja cegły.

Naprawę wypełnień spoin wątku ceglanego.

Uzupełnienie ubytków kamienia.

Spoinowanie kamienia.

Wykonanie zabiegów hydrofobizacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych.

Zabezpieczenie profilaktyczne opracowanej powierzchni przed rozwojem mikroflory.

Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja tynków w odsłoniętych partiach.

Wymiana pokrycia przypór oraz parapetów okiennych z dachówki ceramicznej na blachę miedzianą.

Ujednolicenie powierzchni elewacji tynkiem cienkowarstwowym.

Wykonanie wierzchniej warstwy malarskiej o optymalnych parametrach.

Zabezpieczenie miejsc narażonych na ponowne zasiedlenie przez ptaki.

Dokumentowanie opisowe i fotograficzne wykonywanych zabiegów.

W trosce o prawidłowość realizacji prowadzonych prac zaleca się wykonawcy szczególną uwagę i staranność w trakcie podejmowanych działań. Zaleca się wykonywanie prób techniki realizowanych technologii oraz stosowanie się do zaleceń zawartych w Instrukcjach Technicznych wskazanych produktów.

Podczas analizy wizualnej stwierdzono, że najbardziej szkodliwe procesy zachodzą w partiach narażonych na stałe zamakanie i zawilgocenie.

W tej sytuacji nadrzędną jest konieczność utrzymania pokrycia dachowego i obróbek blacharskich w jak najlepszym stanie oraz dbałość o utrzymanie czystości rynien i rur spustowych odprowadzających wody opadowe. Będzie to w przyszłości rzutować na poziom zawilgocenia a w konsekwencji zasięg i intensywność zachodzących szkodliwych procesów. Systematyczne oględziny prowadzone przez opiekunów budowli oraz sezonowe prace porządkowe szczególnie w okresie wiosennym w obrębie zadaszeń, gzymsów i cokołów, przyczynią się do zmniejszenia stopnia zamakania i zanieczyszczenia substancji zabytkowej.

Do wykonania aranżacji kolorystycznej elewacji zewnętrznej proponuje się użycie farby zolowo-krzemianowej np. KEIM Soldalit  (wzornik „EXCLUSIV”):

- ściany- 9533

- gzyms nad dekoracją sztukatorską -9567

- PROPONOWANE POSTĘPOWANIE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE

WNĘTRZE KOŚCIOŁA:

W oparciu o stan zachowania  należy podzielić zakres planowanych prac:

  - Konserwacja dekoracji malarskich i sztukatorskich .

Prace obejmują pełną konserwację-restaurację sklepienia: pola sklepienne z zachowaną polichromią, listwy dekorujące szwy sklepienne,  kartusze, rozety.

  - Prace remontowe ścian i elementów architektonicznych pozbawionych  oryginalnych polichromii.

- PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH

Pola sklepienne

1. Zabezpieczenie folią posadzki oraz elementów wyposażenia wnętrza

kościoła.

2. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej.

3. Wykonanie badań mikrochemicznych (oznaczenie wybranych pigmentów

i spoiw, wykonanie badań fizyko-chemicznych zapraw (określenie składu

pierwotnych zapraw).

4. Wstępne oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń powierzchniowych.

5. Wykonanie rozległych, wielkoformatowych odkrywek sondażowych na

sklepieniu.

- Przygotowanie szczegółowego projektu konserwacji i restauracji

sklepienia w oparciu o uzyskane dane.

- Zabezpieczenie miejsc grożących osypaniem się (ubytki, osypująca się

warstwa malarska – podklejenie krawędzi, prekonsolidacja np. kazeiną

barytową).

8.  Wykonanie prób ustalających metody oczyszczania polichromii.

9.  Usunięcie przemalowań (zakres prac na podstawie w/w ustaleń) – metody

mechaniczne (skalpele, noże szewskie), lub chemiczne (pasty czyszczące,

kompresy zmiękczające – do ustalenia na podstawie prób).

10.Dezynfekcja (np. 2% roztwór Lichenicydy w etanolu).

11.Podklejenie łuszczącej się warstwy malarskiej (metodą iniekcji  2,5-3%

roztwór Primalu AC 33 w wodzie lub mieszanina  Lascaux Acrylic

Adhesive 360 HV oraz Plextol B 500 po wcześniejszym nawilżeniu

etanolem z wodą. ( Żywica posiada bardzo niską temperaturę pięknienia

45-500C i topnienia – ok. 650C oraz dużą elastyczność).

12.Konsolidacja i zabezpieczenie warstwy malarskiej - Plexisol P 550  w

ksylenie i benzynie lakowej.

13.Zabiegi techniczne związane z konsolidacją i wzmocnieniem tynków –

PLM S, w miejscach szczególnie odspojonych 20-25% roztwór POW z

zastosowaniem stemplowania po wcześniejszym udrożnieniu etanolem.

14.Uzupełnienie ubytków i pęknięć – liczne nasiekania powierzchni,

przekucia (kity i łaty przy użyciu  KEIM Universalputz Fein).

15.Retusz i rekonstrukcja warstwy malarskiej (tempera jajowa – suchy

pigment fir. Kremer ze spoiwem jajowym z dodatkiem środka

grzybobójczego). Sposób retuszu i rekonstrukcji: retusz drobnych

ubytków i pociemniałych oryginalnych partii malowidła kropką lub

miejscowo kreską, rekonstrukcja większych partii – swobodne

opracowanie malarskie w technice naśladowczej i punktowanie kropką.

Farby KEIM Innotop – scalenie kolorystyczne gładkich

powierzchni polichromowanych z ewentualnym laserunkiem przy użyciu

farby zolowo-krzemianowej KEIM Restauro Lasur.

16.Zabezpieczenie warstwy malarskiej –  2% roztwór Plexisolu P 550.

17.Wykonanie dokumentacji fotograficznej i konserwatorskiej.

Dekoracja sztukatorska

1.Oczyszcenie powierzchni z zabrudzeń powierzchniowych.

2. Podklejenie odspojeń, sklejenie pęknięć – dyspersja Primal E 330 i AC 33

metodą iniekcji po wcześniejszym zwilżeniu powierzchni alkoholem

etylowym z wodą.

3. Usunięcie wtórnych nawarstwień metodą chemiczną i mechaniczną.

4. Mechaniczne usunięcie złych rekonstrukcji.

5. Uzupełnienie ubytków -  KEIM Universalputz Fein. W miejscach

większych ubytków wykonanie zbrojenia z drutu miedzianego.

6. Wykonanie rekonstrukcji  kartuszy, uskrzydlonych główek anielskich –

wykonanie odlewów (Keim Restauro Giess) i aplikowanie do podłoża przy

użyciu POW w emulsji.

7.Uzupełnienie ubytków warstw malarskich (retusz analog. jak malowidła).

8.Opracowanie powierzchni w celu uzyskania odpowiedniego wybłyszczenia.

9.Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

- PROGRAM PRAC REMONTOWYCH

- Zaprojektowanie i ustawienie rusztowań.

- Usunięcie mechaniczne wtórnych i osypujących się warstw oraz oczyszczenie powierzchni.

- Dezynfekcja podłoża preparatem biobójczym SIKAGARD 715 - W. Aplikacja preparatu metodą natryskową.

- Gruntowanie powierzchni środkiem do wnętrz KEIM Solprim.

- Wymiana wadliwych napraw tynku i uzupełnienia ubytków:  materiałem KEIM Kalkputz Grob – czysto wapienny tynk przeznaczony do wilgotnych i zasolonych murów.

- Nałożenie wyrównującej warstwy tynku Renowacyjnego KEIM Universalputz Fein (uziarnienie 0,6 mm) – cienkowarstwowy tynk wapienno-cementowy, do zastosowania  w przypadku ewentualnych ubytków w elementach sztukaterii i gzymsów.

- Uzupełnienie szerszych spękań – po pogłębieniu spękań uzupełnienie materiałem KEIM Universalputz Fein, wyrównanie powierzchni – alternatywnie: malowanie farbą szlamującą  KEIM  Athenit-fondo  lub szpachlowanie materiałem KEIM Athenit-fino.

- Ewentualne uzupełnienie cienkich, pajęczynowatych spękań farbą KEIM Athenit-fondo.

- Gruntowanie powierzchni środkiem do wnętrz KEIM Solprim.

Pomalowanie ścian farbami odwracalnymi wapienno krzemianowymi

KEIM Innotop – scalenie kolorystyczne gładkich powierzchni

polichromowanych z ewentualnym laserunkiem przy użyciu farby zolowo-

krzemianowej KEIM Restauro Lasur według  załączonego projektu

kolorystycznego.

Obramienie okienne na ścianie północnej prezbiterium

- Usunięcie z powierzchni drewna wtórnych powłok olejnych metodą chemiczną.

- Mechaniczne usunięcie kitów, szpachli.

- Dezynfekcja drewna – Preventol w alkoholu.

- Impregnacja wzmacniająca w kąpieli impregnatu, przez iniekcję oraz pędzlowanie – Paraloid B-72 w toluenie / 12% roztwór/ z dodatkiem środka owadobójczego Xiren.

- Ponowna impregnacja wszystkich elementów  po kilku dniach w ok. 15% roztworze tego samego impregnatu.

- Uzupełnienie ubytków drewna żywicą SC 258.

- Retusze konserwatorskie powierzchni drewnianej – farby alkydowe prod. Winsor&Newton.

- Zabezpieczenie powierzchni woskiem do drewna.

ELEWACJE ZEWNĘTRZNE

PROGRAM PRAC

I. Odsłonięcie i konserwacja zdegradowanej powierzchni ceglanej i kamiennej

1.1.Oczyszczenie powierzchni  ceglanej i kamiennej

1. Zabieg dezynfekcji przeprowadzić  preparatem biobójczym KEIM Algicid Plus. Aplikacja preparatu metodą natryskową.

2. Uporczywe nawarstwienia zapraw usunąć z lic cegły z zastosowaniem kompresu z preparatu KEIM Atzflussigkeit  lub KEIM Steinreniger (skuteczność działania preparatu należy ustalić na powierzchniach próbnych).

1.2. Wzmocnienie strukturalne materiałów i uzupełnienie ubytków.

1. Lokalne wzmocnienie strukturalne osłabionych cegieł i kamienia materiałem KEIM Silex OH (zużycie należy ustalić na powierzchni próbnej).

### 1.3.Naprawa i uzupełnienie  fug.

### 1. Ubytki w spoinie uzupełnić za pomocą mineralnej , suchej zaprawy z hydraulicznym spoiwem  KEIM  Restauro Fuge  w kolorze oryginalnym.

### 1.4. . Uzupełnienie ubytków elementów ceglanych i kamiennych.

### 1. Ubytki lub cegły, kamień całkowicie zdegradowane uzupełnić materiałem  zbliżonym do oryginalnego.

II. Konserwacja powierzchni tynkowanej.

2.1. Naprawa tynków

1.Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji preparatem biobójczym w miejscach zakażenia mikrobiologicznego np. KEIM SIKAGARD 715-W. Aplikacja preparatu metodą natryskową.

2. Usunięcie luźnych i łuszczących się warstw.

3. Gruntowanie wszystkich  powierzchni  materiałem np. KEIM Fassadengrund.

4.Uzupełnienie głębokich ubytków tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym Keim Kalkputz  Grob.                                        5.Pogłębienie spękań tynku i wypełnienie pogłębionych rys KEIM Uniwersalputz rozcieńczony wodą.

6.W celu uzyskania jednakowej faktury  powierzchni elewacji  zastosować renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno – cementowy z dodatkiem włókien zbrojących np. KEIM Turado.

7.Głębokie ubytki gzymsów  zrekonstruować  metodami:  z narzutu i ciągnioną  wykorzystując Keim Kalkputz Grob i powierzchniowo Universalputz Fein 0,6 mm lub NHL Kalputz Fein.

2.2. Naprawa detalu .

1. Gruntowanie powierzchni detalu preparatem Keim Spezial Fixativ.

2. Naprawy narzutu w zależności od stanu i rodzaju podłoża:  do słabych, starych zaprawy wapiennych  NHL Kalkputz Grob (zaprawa wapienna), do zapraw mieszanych  z nawarstwieniami lub pozostałościami starych farb zaprawa Keim Universalputz  (tynk  wapienno-cementowy zbrojony włóknami) .

2.3. Wykonanie detalu ciągnionego.

1. Pierwszą warstwę narzutu należy wykonać zaprawą  Keim NHL Kalkputz Grob (wielkość ziarna - 3 mm) , warstwę wierzchnią z zaprawy Keim NHL Kalkputz Fein (cienkowarstwowa zaprawa wapienna o uziarnieniu 0,6 mm) lub Keim Universalputz Fein –tynk cienkowarstwowy wapienno-cementowy z włóknami zbrojeniowymi o uziarnieniu 0,6 mm.

III. Wykończenie malarskie.

1.Gruntowanie wszystkich  powierzchni  materiałem  KEIM Spezial Fixativ  (specjalistyczny  środek gruntujący, na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego, o wysokiej paroprzepuszczalności) .

2. Wykonanie warstwy wierzchniej farbą elewacyjną o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności,  zabezpieczającej  podłoże mineralne przed czynnikami  atmosferycznymi –  farba krzemianowa (silikatową)   KElM Granital  w ustalonej kolorystyce – proponowany  kolor to 9567 (pierwsza warstwa  z dodatkiem  ok. 10 %  Keim  Spezial Fixativ) lub farbą zolowo - krzemianową bez bieli tytanowej KElM Soldalit –arte  w ustalonej kolorystyce (pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ).

3. Wykonanie powłoki barwnej na gzymsie – proponowany kolor to 9567